招标编号：DSJT2024-SC005

项目名称：大连水泥集团有限公司矿山挖装运输施工项目

招  标  文  件

大连水泥集团有限公司

二〇二四年十二月

目   录

招标公告…………………………………………………………………2

第一章  投标人须知………………………………………………………………3

第二章  投标书编制要求…………………………………………………………4

第三章  开标及评标方法…………………………………………………………7

第四章  投标文件格式  …………………………………………………………9

招标公告

1.招标编号：DSJT2024-SC005

2.项目说明：大连水泥集团有限公司组织对大连水泥集团有限公司矿山挖装运输施工项目进行公开招标。

3.招标文件发出时间：2024年12月06日，有意参加投标供货的单位，请到大连水泥集团官网(http://www.dsjt.com.cn/)自行下载招标文件电子版。

4.投标人应仔细阅读并全面理解招标文件，按招标文件要求提供所有资料。

5.凡对上述投标提出询问，请函告或传真：

招标人信息：

单  位：大连水泥集团有限公司大连水泥厂

地  址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号

电  话：0411-87881833/18840990716

联系人：杨洪业

第一章  投标人须知

1.招标文件：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求，提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

2.招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2天按招标邀请书所述地址以书面形式通知招标人。

3.招标文件的修改：招标文件的修改将以书面形式，通知所有取得招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

4.资质审查：投标人应当在投标书发出前3日完成招标方安全主管部门相应安全、施工资质的审查。对于安全资质审查不合格者该单位投标无效。安全资质审核要求见附件。

5.勘察现场：投标人应当对项目现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人提出的与投标有关的任何问题将现场进行答疑解答，招标机构将于2024年12月13日上午9时-11时会同相关工程技术人员为所有投标人进行统一答疑解答。未能参加集中勘察、答疑的投标人可致电本次项目技术负责人林盛（电话18840990757）预约时间进行答疑。本次投标原则上不接受未经现场勘察的单位投标。

6.投标保证金：投标人应当在标书投递前，将投标保证金以银行转账的方式缴纳至招标方指定的银行账户，本项目投标保证金为人民币30000.00元（叁万圆整）。若投标方的投标未被接受或未中标，投标保证金将在中标通知书发布后一周内无息退回。中标单位的投标保证金在签订合同后无息退回。若投标方在招标活动中存在违规行为或未能履行合同义务，招标方有权扣除相应的保证金，并保留追究中标单位法律责任的权利。

投标保证金收款账户：

开户行：大连银行第三中心支行营业部

账号：800601205002883

电话：0411-87881885

5.投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标编号：DSJT2024-SC005 |
| 2 | 招标项目名称：大连水泥集团有限公司矿山挖装运输施工项目 |
| 3 | 投标书递交至： 大连市金普新区七顶山街道金七路1号，大连水泥集团有限公司生产处。 |
| 4 | 投标截止日期：2024年12月17日上午8:30时前 |
| 5 | 投标有效期：为投标截止日期起90个日历日 |
| 6 | 投标书分数：正本1份，副本3份 |
| 7 | 本项目报价为固定单价综合评选，具体见投标书编制要求。 |
| 8 | 质量要求：满足国家、行业、地区有关规定及标准、规范、规程和办法等，并满足招标人正常使用需求。 |
| 9 | 开标日期：2024年12月17日上午9:00时 开标地点：大连市大连水泥集团有限公司中控楼二会议室 |
| 10 | 标书费：本项目不收取 |

第二章  投标书编制要求

一、投标书编制要求

1.投标的语言：投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标有效期：投标有效期为投标截止日期起90个日历日。

3.在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期。

4.投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式提交，招标机构将以书面形式做出澄清和解答，并将答疑文件发给所有投标人。

5.投标书构成，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书。

（2）报价一览表。

（3）授权代表书或法人证明书。

（4）营业执照复印件（加盖公章）。

（5）企业资格声明。

（6）施工单位的安全资质审查通过证明。

（7）针对本项目的安全、技术、施工方案。

（8）已完成类似项目业绩与合同。

（9）招标文件要求提交的其他资料或投标方需要展示的其他资料。

8.投标书的式样和签署

（1）投标人应按照投标人须知要求，制作投标书正本一份、副本三份，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）投标书的正本和副本均需用“A4纸”打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标书中，投标书须签字的地方应由法人代表或其授权代表签字。投标文件均应使用不褪色的墨水打印，字迹应清晰易于辨认，按招标文件规定的顺序，加封皮装订成册。除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标签字人签字证明并加盖印章。

9.投标书的密封和标记

（1）投标人制作投标书的正本和副本用纸袋密封，且在纸袋上标明“正本一份、副本三份”字样，然后用封贴对纸袋口进行密封。

（2）封贴上均应注明“开标时启封”和招标人名称、投标工程名称、招标编号、投标人名称、地址、联系电话、投标日期，并在封贴周围加盖投标人公章。

二、标的物投标报价

1.本项目由投标人依据招标文件、补充通知及澄清（答疑）中提出的项目技术及要求等，按照国家现行计价规范及辽宁省现行有关规定，结合企业自身潜力，考虑市场情况及竞争因素，编制投标报价。

2.投标人在投标报价中应考虑各种风险，包括人工、材料、设备工具的市场价格变动等。

3.报价中应包括投标人为自己的雇员、设备等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。

4.任何有选择的报价将不予接受。

5.投标报价要求，本标项目采用单项分项报价招标，项目内容见附件“招标明细表”、“招标项目技术条件及要求”。

6.投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；数字金额与文字金额不一致的以文字金额为准；投标价含税与不含税价冲突的，以不含税价为准。

7.投标报价的货币单位为人民币。

8.投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件和各种税费等，在价格执行期间其项目价格不再实行政策性调整和变动。

9.投标人在投标文件递交开标后，不得调整、修改报价。

三、招标项目技术条件及要求

1.1  项目概况

项目名称：大连水泥集团有限公司矿山挖装运输施工项目

工程地点：大连水泥集团有限公司矿山

计划工期：自2025年01月01日至2030 年12月31日。

1.2  项目内容

招标方计划对大连水泥集团有限公司的拉树山石灰石矿爆破后的物料的挖装、运输施工进行承包。

- 1.2.1施工范围

- 1）爆破后的矿石挖装（含爆堆中泥土、废石挑拣）、矿石运输（矿石运输运距为2公里以内）、挖装外购石灰石、硅石、废粉末及自产页岩等物料到指定地点。

2）施工现场所使用的采矿区范围内道路（含临时道路和排废道路）、安全车档的维护、保养及采场的平整和维护等。

3）安全环保及与生产相关的关系协调等。

4）零星工程（边坡覆土绿化）等其他临时性相关工作。

1.2.2承包方式

包综合单价（包工、包物料消耗、包工期、包质量、包产量、包安全环保、作业设备及作业过程符合绿色矿山有关要求）。

结算费用=综合单价*矿石生产量

1.3需明确的内容

1.3.1计量

矿石生产量以大连水泥集团有限公司大连水泥厂生产报表为准。

1.3.2质量控制

到达破碎机入口矿石粒度≤400mm×400mm×400mm。

1.3.3施工要求（因施工不达标而产生的所有整改费用由中标单位自理）

1）矿山施工必须严格执行国家及地方安全环保等相关法律、法规、条例规定；遵照《二合一方案》及国家级绿色矿山建设创建标准执行。

2）自上而下开采，台阶高度高差控制在标准台阶高度的-0.3米内；爆堆底部整齐，采矿平台无明显的凹凸及散岩；平台临边设置≥运输车辆轮胎直径二分之一高的车挡；安全平台（6米）、清扫平台（8米）按设计标准执行。

3）边坡无浮石、伞岩和裂隙，上口边线整齐；工作面边坡角（≤75°）按设计标准执行。

4）施工及运输道路（含临时道路和排废道路等）平整、无积水、无落石，有专人养护；道路宽度、坡面角及转弯半径不得高于安全设施设计规定（招标方交底）。

5）施工及运输道路临边、采面平台外侧（外沿）需设置安全车档，车档高度≥运输车辆轮胎高度的1/2；

6）施工设备在非工作时间不得在边坡底部停留；现场施工人员不得长时间在边坡底部停留；

7）中标单位采用的施工机械、设备应达到环保标准（所有机械、设备必须取得环保达标证书、手续，满足国家对该类设备设施运营的强制要求），提倡鼓励使用其他新能源和智能化机械化设备，为打造智能化绿色矿山创造条件。

8）工作时间按招标方要求执行。

9）严格控制石灰石粒度，石灰石中明显泥土夹层必须予以挑拣，不得混入可生产的石灰石中影响生产，若影响生产按影响时间进行考核。

1.3.4招标方的权利与义务

1）负责办理土地、证照类等相关手续。

2）提供中标单位办理审批所需内部所需资料。

3）在中标单位进场后招标方负责向中标单位提供现场技术交底资料。

4）负责进度计划和相关指令的下达。

5）对工程进度、质量、安全环保进行监督、检查，办理工程计量等工作。

6）招标方在特殊情况下，有权调动中标单位人力、物力完成某项工作，招标方应与中标单位协商，可考虑酌情给予经济补偿。

7）当中标单位多次出现不听从招标方计划安排的情况或不遵守招标方各项规章制度违规作业，违犯合同约定的，招标方有权给予处罚，情节严重者依法依规追加责任，中标单位不得以任何理由拒绝执行；否则由此造成的后果由中标单位承担。

8）招标方对于中标单位施工的每一道工序均有权监督，发现中标单位操作不当或有安全隐患时，招标方有权限期责令中标单位整改。在施工生产过程中，如果出现中标单位不听现场指挥而随意、自主进行施工，所造成的后果由中标单位承担。同时对中标单位处以双倍损失的罚款。

9）中标单位无法保证正常生产，给招标方造成较大损失或严重不良影响，招标方书面通知中标单位后有权终止合同，并不承担中标单位任何责任和损失，中标单位需承担应有的责任和损失。

10）招标方提供生产用水（取水点为大连水泥厂院内），中标单位自行组织车辆取用，招标方向中标单位提供休息室一间。

11）按照二级安全标准化矿山企业要求，设置规范的各项标识、警示。运输路和现场危险地段设置警示标志，弯道设置限速标志和凹凸镜，紧急避险处设置提示牌；平台入口处设置提示牌，平台底口和临边设置警示标志；矿界临边处设置可靠的围栏和醒目的警示标志等一切相关的安全警示标语。

12）边坡危害性大或存在不稳定因素的最终边坡，建立边坡监测点，定期进行监测；边坡底部设置警戒区域和警示标志；

1.3.5中标单位的权利与义务

1）按照招标方的生产组织计划进行生产。现场作业车辆必须保证不少于三台挖机（斗容大于等于4立方米），不少于7台矿车（额定载重量大于等于50吨）。挖装运输能力不小于1000吨/每小时。始终保证破碎机料仓料位三分之二以上。

2）负责合法办理生产过程中所需工程机械的相关使用手续。

3）负责质量、安全、环保生产和现场设施、设备维护及看护。

4）负责就挖装运输作业过程中产生的安全、环保及引起的周边矛盾等问题与相关方协调。

5）配合招标方做好地方关系的协调工作（含安全、环保、公安、自然资源等政府部门现场检查及主管单位，不含征地及地面附着物赔偿费）。

6）必须严格按照要“施工要求”规范组织生产，严格执行操作规程，安全保障措施施工作业生产；若发生质量问题及安全环保事故，必须及时向招标方报告，并承担一切相应后果。

7）应建立健全本单位安全、环保、职业健康、质量管理、能源、API等体系；采取必要措施杜绝安全事故的发生；负责施工现场及因生产而涉及的现场周边的安全工作，承担因施工生产而造成的事故、危害等引发的费用及后果；应按照双重预防机制体系要求安全施工。

8）必须设置现场安全生产管理机构，作业现场应设立现场负责人，协调作业现场相关工作。特殊岗位必须持证上岗，相关资料应上报招标方备案留存；服从招标方的总进度计划的安排及调度。中标单位严格按照开采方案施工，因自身原因造成越界越层等不良后果，中标单位负全责并承担相应的一切处罚。

9）配备所有设备（包含但不限于挖机、矿车、洒水车、雾炮车等）均需满足环保(采用道路运输车辆的矿车需达到国五及以上排放标准，采用非道路移动机械的车辆需达到国四及以上标准)和安全要求（并按照安全环保等相关规定对设备进行年检），设备需兼顾智能矿山创建要求；在施工期间应遵守国家和当地环保部门的有关规定，避免造成环境污染。如因中标单位原因造成环境污染，责任由中标单位承担。严禁使用国家明令禁止、淘汰的设备和工艺。运矿车辆必须配备苫盖机。

10）中标单位进入或撤出施工现场的人员、设备需经招标方批准。 如果中标单位在没有征得招标方同意而中途自主退出施工区域，招标方有权扣留中标单位已施工生产剩余工程款作为补偿金，用于弥补招标方损失。如果中标单位在施工过程中自主停工，招标方将对中标单位进行5万元以上的处罚，并同时将中标单位驱逐出施工区域。

11）中标单位必须处理好与当地的关系，如因中标单位原因引起的与当地发生民事纠纷，一切责任由中标单位负责承担，招标方协助协调。

12）中标单位所欠当地各部门、单位及民众个人的债务，招标方有权从中标单位剩余工程款中扣除予以代付。

1.3.6安全与文明施工条款

1）中标单位必须与招标方生产安全管理部门签订本工程合同的安全施工合同。

2）中标单位应严格按照《大连市安全生产条例》、大连市安全文明生产标准组织施工，并随时接受招标方安全检查人员监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于中标单位的安全文明生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，均由中标单位承担。

1.3.7其它约定

1）中标单位应服从招标方月、周进度计划的安排，采取得力措施保证计划的完成。

2）中标单位对于进场的人员等都必须自行或委托招标方一起足额购买国家矿山安全管理法律法规要求的相关保险和安全生产责任险，费用由中标单位负担，并将所购保险的资料复印件交招标方存档。向招标方提供相关人员的上岗证件的原件及复印件(原件作为查阅,复印件留为备案)，严禁无证驾驶、酒后上岗。

3）施工安全、环保责任：本工程在施工期间内的一切安全、环保责任全部由中标单位承担。中标单位应编制相应的安全、环保防护措施并报招标方及相关部门批准后实施。

1.4报价要求：

1）投标报价为固定单价（含税，税率需在报价中明确），报价即视投标方已对大连水泥集团有限公司矿山赋存状况充分了解，不得因矿山地质状况变化而调整单价，因产品市场波动、天气原因，造成开采工作量的增加或减少，包括环保管控采取的喷雾、洒水降尘等措施，均不作单价调整。

2）我公司矿山爆破后的物料挖装运输平均单位成本控制价为4.50元/吨（含税价，含人工、柴油、配件、保养、润滑油等辅材、折旧），投标报价高于此价为废标。

3）招标方两台抑尘车、一台洒水车、一台轮式装载机（山东临工/SDLGL956F）、两台同力矿车（TL875B）、一台挖掘机型钻机（KQG120YW）转给中标单位使用，七台车辆财务账面残值2187376.68元（截止至2024年12月31日止），分12个结算月进行冲抵招标方应付工程款，每月冲抵金额为182281.39元。

4）投标方可以在报价文件中列举出在投标价以外给予招标方的优惠政策。

第三章  开标及评标方法

一、开标要求：

1、开标会议由招标机构组织并主持。有下列情况之一的投标文件视为无效并不予唱标：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）密封处未加盖投标人公章；

（3）投标截止时间以后送达的投标文件。

2、开标：

（1）开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、资质情况，以及招标人认为合适的其它内容。

（2）开标时，投标人对其报价及其它投标内容要当场确认。

3、招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加（不超过2人）。

二、评标方法

1.总则

（1）依照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，制定本办法。

（2）评标由招标人依法设立的评标委员会负责，评标委员会成员将客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评标委员会按本办法的规定和招标文件要求，结合项目特点，应对投标人的投标报价、企业资质、业绩、荣誉、服务情况等内容进行综合评价。

2.评标机构：评标委员会由招标人代表或聘请专家不少于五人的单数组成。

3.评标方法

3.1本次评标采用综合打分制选出中标候选单位。

3.2本次项目招标的评标方法按经评审对通过符合性评审的有效投标人的综合评分，若有效投标人四家及以上，则由低向高排序，排序前三名投标人作为中标候选单位；若有效投标人为三家，则末尾淘汰，选取前两名投标人作为中标候选单位。如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定中标候选人：技术得分高的；投标价低的；商务得分高的。若有效投标人不足三家，则重新招标。

3.3本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，评分标准为满分100分，具体评分标准见下表。

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 70 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×70％。 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 2 | 技术方案 | 15 | 评标委员会根据投标人所选方案的先进性、合理性、实用性、可行性和经济性等（如执行的标准、规范是否恰当；方案本身在安全性和可靠性方面是否成熟；是否有利于整个项目的投资控制；方案本身是否存在缺陷和风险等）进行综合比较评分。 |
| 3 | 其它优惠条件 | 10 | 评标委员会成员根据投标人在投标价以外给予招标方的优惠政策进行综合比较评分。 |
| 4 | 相关业绩 | 5 | 评标委员会成员根据投标单位提交的同类项目合同进行综合比较评分。 |

4.确定中标人与定标

（1）评标委员会将汇总投标人的各项得分，并根据得分高低顺序向招标人推荐前3名中标候选人。出现得分相同的情况，以投标报价低者居先。得分和报价均相同，以技术性能优者居先。

（2）评标报告由评标委员会全体成员签字。

（3）向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四章  投标文件格式

（注意：投标人的投标文件应按投标文件格式中的顺序装订）

格式1                      投  标  书

致：大连水泥集团有限公司

1.根据已收到贵方招标编号为DSJT2024-SC005的大连水泥集团有限公司矿山挖装运输施工项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、约定条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿投标报价（详见报价一览表）。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3.如果我方中标，我方保证按上述招标文件资料、约定条款、技术规范要求保证供货、安装和服务及时到位。

4.如果我方中标，我方承诺所有产品质量达到验收合格标准。即产品执行标准：中国国家标准化管理委员会及行业标准，产品检验标准：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

6.我方提交全部资料真实可靠，投标文件的内容全部响应招标文件规定要求。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电    话：                  传    真：

日    期：  年  月  日

格式2              报价一览表

投标报价表（招标编号：DSJT2024-SC005）：

| 序号 | 标的物名称 | 报价（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税单价 | 含税单价 | 发票类别（增值税专用发票）、税率 |  |
| 1 | 自产石灰石挖装综合单价 元/吨（含块石间泥土、废石挑拣）； |  |  |  |  |
| 2 | 矿石运输到破碎机入口 元/吨（运距2公里内）； |  |  |  |  |
| 3 | 挖装外购石灰石、硅石、废粉末及堆放页岩等物料 元/吨； |  |  |  |  |
| 4 | 矿车临时零星用车 元/时 |  |  |  |  |
| 5 | 其它优惠条件 |  |  |  |  |

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人签字：

日期：   年   月     日

格式3               法人代表授权书

大连水泥集团有限公司：

公司委托本单位	    	同志全权代表我单位，就贵公司招标编号：DSJT2024-SC005，大连水泥集团有限公司矿山挖装运输施工项目，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

特此声明

被委托人身份证

正面复印件

投标单位全称（公章）：

企业法人代表（签字）：

被 委 托 人（签字）：

职    务：

日    期：   年   月   日

格式4            法定代表人证明书

大连水泥集团有限公司：

兹       同志，为            公司法定代表人，性别      ，年龄      ，职务       ，身份证号                  。

特此证明

法人身份证

正面复印件

投标单位（盖章）：

日    期：   年   月   日

格式5                 企业资格声明

1、企业名称：

2、地    址：

3、联 系 人：                              手机：

4、电    话：                              传真：

5、成立或注册日期：

6、注册资本：

7、法人代表姓名：                 联系电话：

8、开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

9、其它情况：

兹证明上述声明真实、准确，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人（签字）：

### 日  期：   年   月   日